滁州市军粮供应站电梯采购安装及维保项目（二次）

招 标 文 件

招标单位：   滁州市军粮供应站有限公司   （盖章）

代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

2024 年 9月

目 录

招标公告	1

第一章  投标须知	3

第二章  评标办法	12

第三章  采购需求	17

第四章  合同条款	22

第五章  投标文件格式	29

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	34

- 招标公告

滁州市城投工程咨询管理有限公司受滁州市军粮供应站有限公司的委托，现对滁州市军粮供应站电梯采购安装及维保项目（二次）进行公开招标，欢迎具备条件的投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目名称：滁州市军粮供应站电梯采购安装及维保项目（二次）

2.招标单位：滁州市军粮供应站有限公司

3.资金来源：财政加自筹资金

4.项目预算：约15万元

5.最高限价：壹拾伍万元整（150000元，含税）

6.采购需求：一台货梯的采购、安装和维保，及招标单位现有两台电梯（西威无机房货梯，产品型号均为CRHW）的维保。

7.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、验收。本次新采购安装电梯的维保期为五年（自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年），招标单位现有两台无机房货梯的维保开始时间为2025年4月28日，结束时间同新采购安装电梯的维保时间一致。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人须具有相应的供货安装能力且具有有效的营业执照；

2.电梯制造商投标：须具有以下1）或2）项资质：1）有效的特种设备制造许可证（电梯）资质（含曳引驱动载货电梯）和有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动载货电梯）；2）有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括电梯制造、安装及修理，子项目包含曳引驱动载货电梯）。

3.电梯代理商投标：除满足电梯制造商上述要求外，还须具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动载货电梯）或有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括安装及修理，子项目包含曳引驱动载货电梯）。

4.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，违反规定的，相关投标文件均无效。

5.项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具有机电工程相关专业中级及以上专业技术职称或机电工程二级及以上注册建造师证书（注册在本单位）。（投标人为代理商时，项目负责人也可由电梯制造商拟派，电梯制造商拟派的项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师证书，则需要注册在电梯制造商）。

6.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件发售办法

1.招标文件发售时间：2024年9月6日17时后登录滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）查阅并下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年9月11日15点00分（北京时间）

地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司622会议室（滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦六楼）

五、投标截止时间

同开标时间

六、联系方法

1.招标人：滁州市军粮供应站有限公司

地址：安徽省滁州市苏州北路379号

联系方式：钟庆阳 13665505859

- 监督电话：俞东0550-3162619；0550-3017855

- 2.代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：杨韦  0550-3519590、18005501210

# 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 详见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 详见招标公告 |
| 3 | 项目名称 |  | 滁州市军粮供应站电梯采购安装及维保项目（二次） |
| 4 | 项目地点 |  | 滁州市苏州北路379号 |
| 5 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：财政加自筹资金；比例：100% |
| 6 | 采购内容 |  | 具体详见第三章《采购需求》 |
| 7 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 8 | 评标办法 |  | 最低评标价法 |
| 9 | 供货期 |  | 自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、验收。本次新采购安装电梯的维保期为五年（自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年），招标单位现有两台无机房货梯的维保开始时间为2025年4月28日，结束时间同新采购安装电梯的维保时间一致。 |
| 11 | 投标人资质条件 |  | 详见招标公告 |
|  | 领取文件方式及时间 |  | 详见招标公告 |
| 12 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 14 | 最高限价 |  | 壹拾伍万元整（150000元），投标报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 16 | 投标保证金 |  | 不要求 |
| 17 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。 |
| 18 | 投标文件份数 |  | 正本1份，副本2份 |
| 19 | 密封要求 |  | 投标文件正本、副本分别装订，然后密封在一个档案袋内。 |
| 20 | 开标时间及地点 |  | 时间:2024年9月11日15时00分（北京时间） 地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司622会议室（滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦六楼） |
| 21 | 投标截止时间及递交投标文件地点 |  | 2024年9月11日15时00分（北京时间） 地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司622会议室（滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦六楼） |
| 22 | 开标程序 |  | 投标文件密封情况检查：投标人代表检查密封情况 开标顺序：先进行符合性审查，再进行综合评审。 |
| 23 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 24 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成:由3名专家构成； 评标专家确定方式:随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 26 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖招标单位及代理公司公章后方可发出。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 招标代理服务费 |  | 招标代理费用2000元；专家评委费以实际发生费用为准（另行计算）。上述两项费用均由中标单位支付，在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |  |
| 付款方式 |  | 合同签订完成，货到现场经初验合格且井道整治完成后付至合同价款的80%；安装调试验收合格后取得特种设备检测合格报告并取得使用登记证后移交业主单位签收使用后支付至合同价款的90%；剩余合同价款的10%作为电梯维保费用，维保期为五年（本项目维保期自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年）满且质保验收合格后一次性付清。 |  |
| 其他要求 |  | 1.合同工期内中标价不调整。 2.首次特种设备检测费用由中标人承担，安装调试验收合格后取得特种设备检测合格报告并取得使用登记证后移交业主单位签收使用。 3.本项目涉及到的所有设备及仪器仪表的检验检测、单机调试、系统联机调试、办理相关报验及送检手续以及其他中标人需为本项目提供交钥匙服务的一切费用均包含在本次报价内。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表

1.2招标单位：见投标人须知前附表

1.3招标单位：见投标人须知前附表

1.4供货期：见投标人须知前附表。

1.5 供货地点：见投标人须知前附表。

2.招标范围

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第三章采购需求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式

4.1招标方式：公开招标。

5. 计价方式：

5.1本次招标项目合同采用总价合同。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用 最低评标价法（详见第二章评标办法）

7.投标人资格：

7.1本项目投标人资格：见投标人须知前附表。

8.投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9.踏勘现场

9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.招标代理费和专家评审劳务费

10.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

11.投标人应注意的事项

11.1投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

11.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。

11.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

11.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.5 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  采购需求

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更澄清，如不及时查看造成后果由投标人自负。

15.招标文件的发出

15.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人审核后，方可发出。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1组成材料详见第五章投标文件格式

17.投标报价

17.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有货物（服务）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的货物（服务）内容所包含的一切应有费用，中标综合单价今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

17.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

17.3投标人应按“采购需求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。投标报价包括但不限于电梯设备的供货、包装运输（含保险）、装卸、安装、调试、技术措施、人员培训、监测、验收取证、质保期内的保修及维保费、招标单位现有两台电梯（西威无机房货梯，产品型号均为CRHW）的维保费、售后服务、税费、招标代理费、专家评审费等满足实际使用需求的全过程服务一切费用。本项目涉及到的所有设备及仪器仪表的检验检测、单机调试、系统联机调试、办理相关报验及送检手续以及其他中标人需为本项目提供交钥匙服务的一切费用均包含在本次报价内。投标报价今后将不作任何调整。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

17.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付的价格，其综合单价即为履行合同的固定单价。

17.5技术要求中规定的指导安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

17.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

17.7投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

17.8如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

17.9总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

17.10总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

17.11投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

17.12投标人应根据货物的状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点：详见投标人须知前附表。

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关部门。

21.3 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称等；

（4）拆封标书，公布投标人投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①未在规定时间内递交投标文件；

②法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1按有效的扣除可抵扣进项税后的报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

24.3中标通知书

24.3.1招标人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书。

24.3.2中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章方可发出.

24.3.3招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25. 开评标异常情况处理

25.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，招标任务取消的。

25.2变更交易方式

在投标截止时间结束后，参加投标的投标单位不足3家的，或经评审实质性响应采购文件要求的供应商不足3家的，经评标委员会评审招标文件不存在不合理条款的项目，经招标人决定，可采取竞争性谈判或单一来源谈判方式进行采购。

## 六、合同的授予

26.合同授予标准

26.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

27.合同协议书的签订

27.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.2招标人如不按本投标须知第27.1条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，给投标人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

27.3中标人如不按本投标须知第27.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

27.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

# 第二章  评标办法

# 一、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审 标准 | 法定代表人证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 原件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 格式见附件 |
|  |  | 企业法人营业执照（或三证合一的有效证件） | 原件或复印件加盖公章 |
|  |  | 投标人资质等级要求提供的相关证书 | 原件或复印件加盖公章 |
|  |  | 项目负责人有效身份证及对应相关证书 | 原件或复印件加盖公章 |

- 1.审查资料

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书

③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④投标人资质等级要求提供的相关证书；

⑤项目负责人有效身份证及对应相关证书。

- 2.审查办法

2.1由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）法律、法规规定的其他情形。

- 2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 二、评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用最低评标价法

投标单位报价不得高于最高投标限价。否则，将按无效标处理。按照最低评标价法的原则确定中标候选人，在有效报价中按有效的扣除可抵扣进项税后的报价最低原则，推荐有效的扣除可抵扣进项税后投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评审小组认为需要，在相关部门在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、自报质量标准等实质性内容。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3.符合性审查

3．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （5）投标文件份数 | 正本一份、副本二份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （7）采购需求响应程度 | 响应或优于招标文件要求 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 响应或优于招标文件要求 |

3.2资格审查及评审细则中涉及的有关证明材料及相关证书，投标文件中须按招标文件要求提供。

3.3评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

- 二、投标文件的澄清和补正

4.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评委会修正错误的原则：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

4.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

4.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 三、比较与评价

5.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行综合比较与评价。

5.1报价评审

5.1.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照最低评标价法的原则确定中标候选人，在有效报价中按有效的扣除可抵扣进项税后的报价最低原则，推荐有效的扣除可抵扣进项税后投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

- 四、推荐中标候选人

6.评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

6.1如出现扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

7. 无效投标条款

7.1投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：

(1) 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。

7.2投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

（4）被暂停营业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

（7）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

7.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的， 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（7）招标文件规定的其它无效投标情形。

## 第三章  采购需求

- 本次采购电梯的推荐品牌为西威、奥立达、美迪斯。对于招标人的推荐品牌，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在《分项报价清单》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在《分项报价清单》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

- 一、电梯技术参数

| 基本规格 | 电梯编号：1# |
| --- | --- |
|  | 货物名称： 无机房货梯 |
|  | 载 重：3000KG |
|  | 速 度：0.5m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=9M |
|  | 曳 引 机：永磁同步曳引机 |
|  | 控制方式： ☑单控 □并联 □群控 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 门 机：同步带变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2750mmX3300mm （净尺寸） |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1750 mmX2850mm （净尺寸） |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1500mmX2200mm （净尺寸） |
|  | 开门方式： 中分双折 |
|  | 顶层高度：5500mm |
|  | 底坑深度：1800 mm |
| 轿厢装潢 | 侧围壁材质：高品质喷涂钢板 |
|  | 前围壁材质：高品质喷涂钢板 |
|  | 轿门材质：高品质喷涂钢板 |
|  | 门 保 护：光幕 |
|  | 吊顶型号： 无 |
|  | 地板型号：花纹钢板 |
|  | 照明设施：高效节能LED照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：嵌入式操纵箱 |
|  | 面板材料：不锈钢 |
|  | 显示类型：红色点阵 |
|  | 按钮类型：圆形塑料按钮,微动开关 |
| 外呼 | 面板材质：发纹不锈钢 |
|  | 按钮类型：采用XW先进技术，圆形按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：红色点阵 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：高品质喷涂钢板 |
|  | 门套类型：高品质喷涂钢板 |
|  | 门 套： 小门套 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |

- 二、载货电梯功能表

| 1、变压变频逆变器驱动； | 14、基站锁梯； |
| --- | --- |
| 2、集选微机控制； | 15、安全停靠； |
| 3、有/无司机操纵； | 16、停梯开门； |
| 4、待机时风扇和照明自动开关； | 17、本层开门； |
| 5、持续服务； | 18、重复开关门； |
| 6、轿内对外通讯； | 19、即时关门； |
| 7、红外光幕关门保护； | 20、层站方向显示 |
| 8、超载不启动并报警； | 21、层站召唤自动登记； |
| 9、反向轿内指令自动消除； | 22、终端楼层保护； |
| 10、轿内信号优先服务； | 23、拖动系统过载保护； |
| 11、轿内、轿顶及机房检修操作； | 24、超速保护； |
| 12、停站到站钟（选配）； | 25、消防功能（选配）； |
| 13、低速自平层开门； | 26、并联功能（选配）。 |

## 三、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、指导安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.本次新采购安装电梯的维保期为五年（自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年），招标单位现有两台无机房货梯的维保维保开始时间为2025年4月28日，结束时间同新采购安装电梯的维保时间一致。所有维保费用均已包含在投标报价中，维保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（人为破坏的除外）；在质量保证期外发生的质量问题，由中标人负责解决，采购人应支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）；在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

4.免费维修与更换缺陷部件的期限为中标人收到采购人通知后2天。

（六）交货期: 自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、验收。

（七）交货地点：滁州市苏州北路379号

（八）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（九）付款方式：见投标人须知前附表。

- 第四章 合同条款（参考）

## （一）合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求

3、单价合同

合同总价为               元人民币。

付款方式：合同签订完成，货到现场经初验合格且井道整治完成后付至合同价款的80%；安装调试验收合格后取得特种设备检测合格报告并取得使用登记证后移交业主单位签收使用后支付至合同价款的90%；剩余合同价款的10%作为电梯维保费用，维保期为五年（本项目维保期自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年）满且质保验收合格后一次性付清。

4、合同供货期限：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、验收。本次新采购安装电梯的维保期为五年（自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年），招标单位现有两台无机房货梯的维保维保开始时间为2025年4月28日，结束时间同新采购安装电梯的维保时间一致。投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按2000元/天处以违约金。

5、供货地点：货物运至招标人指定地点。

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                          （签字）

地    址：                         地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

（二）合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方违反合同和招标文件要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.  合同的解除和转让

17、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

17、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九. 合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十. 争议解决

20、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择： （2）

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十一 .附则

21、合同份数。

本合同一式    份，买卖双方各执    份，招标代理机构    份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第五章  投标文件格式

注明正本或副本

投标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）投标人资质等级要求提供的相关证书；

（5）项目负责人有效身份证及对应相关证书。

（6）投标函（格式见附件）；

（7）分项报价清单（格式见附件）；

（8）评审过程中所需提供证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明扫描件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                       项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、 我公司 没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪档案行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

投标函

致：         (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“              （项目名称） ”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元。开具增值税（专用/普通）发票，税率为    %。（注：投标人须明确开具增值税发票的类型，否则按无效标处理）。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。自合同签订之日起     个日历天内完成供货、安装、调试、验收。本次新采购安装电梯的维保期为五年（自取得使用登记证且移交业主单位签收使用后开始计算满五年），招标单位现有两台无机房货梯的维保维保开始时间为2025年4月28日，结束时间同新采购安装电梯的维保时间一致。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件4

# 分项报价清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

# 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市军粮供应站电梯采购安装及维保项目（二次）的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市军粮供应站有限公司 经 办 人：钟庆阳 联系电话：13665505859 （单位盖章） 2024年9月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经 办 人：杨韦 联系电话：0550-3519590、18005501210 （单位盖章） 2024年9月